# Kiem Thu Website Quan Ly Nha Hang Truc Tuyen

| Giảng viên hướng dẫn | : Phan Viết Thế |
| --- | --- |
| Thành viên | : Dương Quang Vinh |

Mục lục

I. Giới thiệu	3

II. Lịch trình công việc	3

III. Những yêu cầu về tài nguyên	3

IV. Phạm vi kiểm thử	3

V. Chiến lược kiểm thử	3

VI. Điều kiện chấp nhận	3

VII. Quản lý lỗi	3

VIII. Tài liệu đầu ra	3

# Giới thiệu

- Mục đích

Tài liệu này nhằm xác định phạm vi, chiến lược, tài nguyên và lịch trình cho hoạt động kiểm thử Website Quản lý nhà hàng trực tuyến. Kế hoạch đảm bảo rằng các chức năng chính và yêu cầu phi chức năng của hệ thống đều được kiểm tra đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổng quan

Hệ thống bán hàng điện tử cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, quản lý tài khoản cá nhân và đánh giá sản phẩm. Quản trị viên có thể thêm/xóa/cập nhật sản phẩm và xử lý đơn hàng.

- Phạm Vi

·        Các chức năng người dùng: tìm kiếm sản phẩm, đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ, mua hàng.

·        Các chức năng quản trị: thêm/xóa/cập nhật sản phẩm, duyệt và xử lý đơn hàng.

·        Không kiểm thử cổng thanh toán thật.

- Người sử dụng tài liệu này

- Tài liệu này được dùng cho Tester, Test Manager, và Test Designer

# Lịch trình công việc

LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC

| Milestone | Deliverables | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác định nhiệm vụ chính | Tài liệu Test Plan | 3 Ngày | 22/5/2025 | 24/5/2025 |
| Đưa ra các mức kiểm thử cần thực hiện | Tài liệu Test Plan | 3 Ngày | 25/5/2025 | 27/5/2025 |
| Xây dựng kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan | 4 Ngày | 28/5/2025 | 31/5/2025 |
| Thiết kế các Test Case | Tài liệu Test Case | 3 Ngày | 1/6/2025 | 3/6/2025 |
| Viết các Test Case | Tài liệu Test Case | 2 Ngày | 4/6/2025 | 5/6/2025 |
| Xem lại các Test Case | Tài liệu Test Case | 2 Ngày | 6/6/2025 | 7/6/2025 |
| Thực thi các Test Case | Tài liệu Test Case | 2 Ngày | 8/6/2025 | 9/6/2025 |
| Xác nhận và đánh giá kết quả | Tài liệu Test Case | 4 Ngày | 10/6/2025 | 13/6/2025 |

# Những yêu cầu về tài nguyên

3.1           Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet.

| CPU | RAM | HDD | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5, 2.3 GHz | 4 GB | 500 GB | 64 bit |

3.2           Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại |
| --- | --- | --- |
| IE8 | 8.0.6001.18702IC | Trình duyệt web |
| Mozilla Firefox | 12.0 | Trình duyệt web |
| Google Chrome | 19.0.1084.56 | Trình duyệt web |
| Microsoft Windows 7 Professional | 7 | Hệ điều hành |
| Adobe Flash Player plugin | 11.3 | Tích hợp vào trình duyệt web |

3.3           Công cụ hỗ trợ kiểm thử

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Test Case | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2021 |
| Quản lý Configuration | Microsoft Office Word | Microsoft | 2021 |
| Defect Tracking (theo dõi lỗi) | Jira Software | Atlassian | Cloud |
| Quản lý tiến độ kiểm thử | Microsoft Project Professional | Microsoft | 2021 |

3.4           Môi trường kiểm thử

Máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động có kết nối mạng Internet để truy cập vào hệ thống mua sắm trực tuyến qua trình duyệt web.

Các chức năng của hệ thống được kiểm tra trên các trình duyệt phổ biến như:

- Google Chrome phiên bản 124.0.x

- Mozilla Firefox phiên bản 126.0.x

- Microsoft Edge phiên bản 124.0.x

Các trình duyệt này được cài đặt sẵn JavaScript và hỗ trợ các công nghệ hiện đại như HTML5 và CSS3 để đảm bảo tương thích với giao diện web và các thao tác như:

- Đăng ký / đăng nhập

- Tìm kiếm sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Đặt hàng và thanh toán

Hệ điều hành sử dụng trong quá trình kiểm thử là:

- Microsoft Windows 10 Pro (64-bit)
 Ngoài ra còn kiểm thử thêm trên:

- Android 13 với trình duyệt Chrome trên điện thoại di động

- iOS 17 với trình duyệt Safari để kiểm tra khả năng tương thích di động

Hệ thống web được triển khai cục bộ hoặc trên hosting/staging server nội bộ để kiểm thử đầy đủ chức năng, hiệu suất và khả năng tương thích trình duyệt.

# Phạm vi kiểm thử

## Chức năng được kiểm thử

### Đăng ký

- Kiểm tra đăng ký bằng email và mật khẩu (định dạng email, độ mạnh mật khẩu, trùng lặp).

- Kiểm tra đăng ký bằng Google Account (liên kết thành công, xử lý lỗi xác thực).

- Kiểm tra chỉnh sửa thông tin tài khoản (cập nhật thành công, bảo mật dữ liệu).

### Đăng nhập

- Kiểm tra đăng nhập bằng ID và mật khẩu (hợp lệ, không hợp lệ, khóa tài khoản sau nhiều lần sai).

- Kiểm tra đăng nhập bằng Google Account (xác thực thành công, lỗi kết nối).

### Giỏ hàng

- Kiểm tra thay đổi giỏ hàng (thêm, xóa, cập nhật số lượng).

- Kiểm tra đặt hàng (thành công, lỗi khi giỏ rỗng).

- Kiểm tra hủy đơn đặt hàng (thành công, lỗi khi đơn đã xử lý).

- Kiểm tra chuyển sang màn hình thông báo đặt hàng thành công.

### Thanh toán

- Kiểm tra thanh toán bằng tiền mặt (xác nhận đơn hàng).

- Kiểm tra thanh toán bằng ví điện tử (kết nối ví, số dư đủ).

- Kiểm tra thanh toán bằng thẻ tín dụng (xác thực thẻ, lỗi giao dịch).

### Đăng xuất

- Kiểm tra xóa dữ liệu phiên làm việc và chuyển về trang chủ.

### Tạo báo cáo

- Kiểm tra gửi hóa đơn đến email (thành công, lỗi email không hợp lệ).

## Chức năng không được kiểm thử

### Các chức năng không được đặc tả trong tài liệu/yêu cầu:

- Tích hợp hệ thống bên thứ ba (ngoài Google Account): Ví dụ, liên kết với các mạng xã hội khác (Facebook, Twitter) chưa được nêu trong đặc tả, nên không kiểm tra.

- Bảo mật nâng cao (ngoài đăng nhập): Các biện pháp như mã hóa dữ liệu lưu trữ hoặc xác thực hai yếu tố (2FA) không được đề cập, nên không kiểm tra trong phạm vi hiện tại.

- Hỗ trợ khách hàng: Chức năng hỗ trợ trực tiếp (chat, hotline) không nằm trong đặc tả, nên không kiểm tra.

- V…v: Các chức năng khác.

## Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy ổn định trên nhiều trình duyệt khác nhau: Firefox, Chrome, Safari, …

- Không treo trang, các trang không chứa link chết, link hỏng

- Màn hình hiển thị không bị vỡ, tương thích với nhiều loại màn hình khác nhau (responsive)

# Chiến lược kiểm thử

## Các giai đoạn kiểm thử

- Unit Testing

Mục tiêu: Kiểm thử từng đơn vị mã nguồn riêng lẻ, như các hàm xử lý dữ liệu đầu vào, kiểm tra định dạng email, tính tổng tiền giỏ hàng, v.v.
 Người thực hiện: Developer
 Công cụ: xUnit, NUnit, Visual Studio Test

- Integration Testing

Mục tiêu: Kiểm thử quá trình tương tác giữa các module riêng biệt sau khi đã được tích hợp, ví dụ: đăng nhập → chọn sản phẩm → giỏ hàng → thanh toán.
 Người thực hiện: Developer / Tester
 Công cụ: Postman (nếu có API), Swagger, Selenium

- System Testing

Mục tiêu: Kiểm thử toàn bộ Website Quản lý nhà hàng trực tuyến như một sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu chức năng được đáp ứng đầy đủ.
 Người thực hiện: Tester
 Công cụ: Excel (quản lý test case), Jira (quản lý lỗi)

- Acceptance Testing

Mục tiêu: Kiểm thử từ góc độ người dùng cuối để đánh giá hệ thống có đáp ứng đúng nhu cầu thực tế không. Ví dụ: kiểm tra xem hóa đơn có được gửi email sau khi đặt hàng thành công.
 Người thực hiện: Tester (giả lập vai trò khách hàng hoặc giảng viên đánh giá)
 Công cụ: Email client, báo cáo kết quả kiểm thử

## Các loại kiểm thử

### Functional Testing (Kiểm thử chức năng)

Mục đích: Đảm bảo mọi chức năng (Đăng ký, Đăng nhập, Giỏ hàng, Thanh toán, Đăng xuất, Báo cáo) hoạt động theo đúng yêu cầu.

Kỹ thuật: Thực thi 100% test case chức năng với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.

Công cụ: Excel/Google Sheet, Jira để log defect.

Tiêu chí dừng:

- Tất cả test case chức năng đã chạy xong.

- Tỷ lệ pass ≥ 90%.

- Không còn lỗi mức High/Critical.

Phụ trách: Tester.

### Non-functional Testing (Kiểm thử phi chức năng)

#### Tương thích trình duyệt (Compatibility)

Mục đích: Đảm bảo giao diện hiển thị đúng trên Chrome, Firefox, Edge.

Kỹ thuật: Thủ công, Zoom/Resize viewport.

Tiêu chí dừng: Không có vỡ layout, không lỗi hiển thị.

Phụ trách: Tester.

#### Hiệu năng (Performance)

Mục đích: Đảm bảo trang giỏ hàng & thanh toán load ≤ 2s.

Kỹ thuật: JMeter hoặc kịch bản đơn giản (curl + stopwatch).

Tiêu chí dừng: Mọi endpoint quan trọng đáp ứng thời gian ≤ threshold.

Phụ trách: Tester chuyên performance.

#### Bảo mật sơ bộ (Basic Security)

Mục đích: Kiểm thử chống SQL-injection/CSRF cơ bản.

Kỹ thuật: Thử input “’ OR ’1’=’1”; kiểm tra token CSRF.

Tiêu chí dừng: 0 lỗi injection; header token hợp lệ.

Phụ trách: Tester.

# Điều kiện chấp nhận

Đây là các điều kiện kiên quyết để bắt đầu việc kiểm thử phần mềm

Các điều kiện này đảm bảo tài nguyên, môi trường và sản phẩm đều có thể nằm trong trạng thái sẵn sàng

·   	Phần mềm đã được triển khai phiên bản build ổn định

·   	Đội kiểm thử đã nhận tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (SRS) đầy đủ và rõ ràng

·   	Môi trường kiểm thử (test environment) đã được thiết lập (server, CSDL, công cụ kiểm thử…)

·   	Tài khoản người dùng test được tạo và phân quyền đầy đủ

·   	Các chức năng chính và quan trọng được được lập trình xong hoặc ít nhất là hoàn thiện

Các lỗi đặc biệt nghiêm trọng (blocker, critical) đã được sửa lỗi trước khi test chính thức bắt đầu

# Quản lý lỗi

·   	Báo cáo kiểm thử tổng kết

·   	Kết quả thu được của các test case: pass/fail

·   	Danh sách lỗi thu được trong lúc test (bug list)

·   	Danh sách lỗi đã và chưa sửa

·   	Đánh giá chất lượng sản phẩm

·   	Biên bản nghiệm thu kiểm thử (nếu có)

# Tài liệu đầu ra